ตัวอย่างเอกสาร (ลบกรอบนี้ก่อนใช้งาน): เอกสารนี้เป็นตัวอย่างไว้ใช้เป็นแนวทาง ควรปรับให้เข้ากับงานของคุณ และให้ทนายช่วยดูก่อนเซ็น บริษัท แชงกรี-ล่า หัวหิน จำกัด ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการนำไปใช้โดยไม่ได้ตรวจสอบ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรง
สัญญาเลขที่ ....................   ทำที่ ........................................   วันที่ ....................
ระหว่าง ................................................................................ เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................ ที่อยู่ ................................................................................ โทรศัพท์ .................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับ ................................................................................ เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................ โดย ........................................ ผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) ที่อยู่ ................................................................................ โทรศัพท์ .................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และกรณีนิติบุคคลได้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกไม่เกิน 3 เดือน ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1  งานที่จ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ................................................................................ ณ ........................................ ตามแบบและรายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาแรงงาน ฝีมือช่าง และเครื่องมือช่างทั้งหมด ส่วนผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างตามรายการวัสดุแนบท้าย
ข้อ 2  ค่าแรงและการจ่ายเงิน
ค่าแรงตามสัญญานี้เป็นเงินทั้งสิ้น ........................................ บาท (........................................) แบ่งจ่ายเป็น .......... งวด ตามตารางงวดงานแนบท้าย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าแรงเมื่องานของงวดนั้นแล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับ โดยไม่จ่ายเกินมูลค่างานที่ทำแล้วเสร็จจริง และโอนเข้าบัญชีในชื่อผู้รับจ้างเท่านั้น
ข้อ 3  การจัดหาและดูแลวัสดุ
1. ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายการและปริมาณวัสดุที่ต้องใช้เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย .......... วัน ก่อนถึงกำหนดใช้
1. ทุกครั้งที่วัสดุมาถึงหน้างาน ผู้รับจ้างหรือผู้แทนต้องตรวจนับและลงนามในบันทึกการรับวัสดุ
1. ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาวัสดุที่รับไว้ และรับผิดชอบหากวัสดุสูญหายหรือเสียหายเกินปริมาณสูญเสียปกติของงานนั้นเพราะความประมาทของผู้รับจ้างหรือคนงาน
1. เมื่องานแล้วเสร็จ วัสดุคงเหลือทั้งหมดเป็นของผู้ว่าจ้าง
ข้อ 4  ระยะเวลาทำงาน
ผู้รับจ้างจะเริ่มทำงานภายในวันที่ .................... และทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ .................... หากงานล่าช้าเพราะผู้ว่าจ้างส่งวัสดุไม่ทันกำหนดที่แจ้งไว้ตามข้อ 3 ให้ขยายเวลาได้เท่าจำนวนวันที่ล่าช้าจริง
ข้อ 5  คุณภาพงานและการตรวจรับ
ผู้รับจ้างต้องทำงานให้ถูกต้องตามแบบและหลักวิชาช่าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจงานได้ตลอดเวลา งานที่ไม่ถูกต้อง ผู้รับจ้างต้องรื้อและทำใหม่โดยไม่คิดค่าแรงเพิ่ม และหากต้องใช้วัสดุเพิ่มเพราะความผิดพลาดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าวัสดุนั้น
ข้อ 6  ค่าปรับและเงินประกันฝีมือ
หากส่งงานล่าช้า ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับวันละ .................... บาท ผู้ว่าจ้างจะหักเงินร้อยละ .......... ของค่าแรงแต่ละงวดไว้เป็นเงินประกันฝีมือ และคืนให้เมื่อพ้น .......... เดือนนับแต่ส่งมอบงาน หากไม่มีความชำรุดบกพร่องที่ยังไม่ได้แก้ไข
ข้อ 7  การบอกเลิกสัญญา
หากผู้รับจ้างหยุดงานติดต่อกันเกิน .......... วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำงานล่าช้าจนเห็นได้ว่าไม่เสร็จตามกำหนด หรือผิดสัญญาและไม่แก้ไขภายใน .......... วันนับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา จ้างผู้อื่นทำต่อ และเรียกค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น ค่าวัสดุที่เสียหาย และค่าเสียหายอื่นจากผู้รับจ้าง
ข้อ 8  ความปลอดภัย
ผู้รับจ้างรับผิดชอบความปลอดภัยของคนงาน ใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกจากการทำงาน
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
	ลงชื่อ .......................................... ผู้ว่าจ้าง
(..........................................)
	ลงชื่อ .......................................... ผู้รับจ้าง
(..........................................)

	ลงชื่อ .......................................... พยาน
(..........................................)
	ลงชื่อ .......................................... พยาน
(..........................................)



อากรแสตมป์: สัญญาจ้างทำของต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อค่าจ้างทุก 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาท และขีดฆ่าในวันทำสัญญา สัญญาที่ติดอากรไม่ครบอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะเสียอากรให้ครบ


เอกสารแนบท้าย: บันทึกการรับวัสดุ
	วันที่
	รายการวัสดุ
	จำนวน/หน่วย
	ผู้ส่ง
	ผู้รับ (ลงชื่อ)
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