ตัวอย่างเอกสาร (ลบกรอบนี้ก่อนใช้งาน): เอกสารนี้เป็นตัวอย่างไว้ใช้เป็นแนวทาง ควรปรับให้เข้ากับงานของคุณ และให้ทนายช่วยดูก่อนเซ็น บริษัท แชงกรี-ล่า หัวหิน จำกัด ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการนำไปใช้โดยไม่ได้ตรวจสอบ

สัญญาจ้างต่อเติมและรีโนเวทบ้าน

สัญญาเลขที่ ....................   ทำที่ ........................................   วันที่ ....................

ระหว่าง ................................................................................ เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................ ที่อยู่ ................................................................................ โทรศัพท์ .................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง

กับ ................................................................................ เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................ โดย ........................................ ผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) ที่อยู่ ................................................................................ โทรศัพท์ .................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และกรณีนิติบุคคลได้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกไม่เกิน 3 เดือน ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ขอบเขตงาน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างต่อเติม/ปรับปรุงบ้านเลขที่ .................... ตั้งอยู่ที่ ................................................................................ ประกอบด้วยงาน ................................................................................ ตามแบบ รายการวัสดุ และใบแจกแจงราคา (BOQ) แนบท้ายสัญญา ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ข้อ 2  งานรื้อถอนและเศษวัสดุ

ผู้รับจ้างจะรื้อถอนเฉพาะส่วนที่ระบุในแบบหรือในรายการงานรื้อถอนแนบท้ายเท่านั้น วัสดุที่รื้อถอนแล้วยังใช้ได้เป็นของ [ ] ผู้ว่าจ้าง  [ ] ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และทิ้งในที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ข้อ 3  ค่าจ้างและงวดเงิน

ค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ........................................ บาท (........................................) แบ่งจ่าย .......... งวด ตามงานที่แล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับ เงินที่จ่ายสะสมต้องไม่เกินมูลค่างานที่ทำแล้วเสร็จจริง งานเพิ่มหรือลดต้องทำใบขอเปลี่ยนแปลงงานลงนามทั้งสองฝ่ายก่อนทำงานนั้น

ข้อ 4  ระยะเวลาและเวลาทำงาน

ผู้รับจ้างจะเริ่มงานวันที่ .................... และแล้วเสร็จภายในวันที่ .................... ทำงานได้ระหว่างเวลา .......... น. ถึง .......... น. วันที่ไม่ทำงานคือ .................... ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของหมู่บ้านหรือนิติบุคคลอาคารชุด (ถ้ามี)

ข้อ 5  การป้องกันความเสียหายต่อบ้านเดิมและผู้อยู่อาศัย

- ผู้รับจ้างต้องปิดคลุมป้องกันพื้น เฟอร์นิเจอร์ และทรัพย์สินเดิมในบริเวณที่ทำงาน

- หากโครงสร้าง ผนัง หลังคา ระบบไฟฟ้า หรือระบบประปาเดิมเสียหายจากการทำงาน ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

- ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่ทุกวันหลังเลิกงาน และจัดให้มีป้ายหรือแนวกั้นเขตก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนตัดน้ำหรือไฟฟ้าของบ้าน

ข้อ 6  การขออนุญาตและแนวเขตที่ดิน

ผู้มีหน้าที่ขออนุญาตหรือแจ้งต่อหน่วยงานท้องถิ่นและนิติบุคคลหมู่บ้าน (ถ้ามี) คือ [ ] ผู้ว่าจ้าง  [ ] ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องทำงานให้อยู่ภายในแนวเขตที่ดินและระยะห่างตามแบบที่ได้รับอนุญาต หากทำผิดแบบจนต้องรื้อถอนหรือแก้ไข ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ข้อ 7  ค่าปรับ เงินประกันผลงาน และการรับประกัน

ส่งงานล่าช้าปรับวันละ .................... บาท หักเงินประกันผลงานร้อยละ .......... ของแต่ละงวด คืนเมื่อพ้น .......... เดือนนับแต่ส่งมอบ ผู้รับจ้างรับประกันงานต่อเติมเป็นเวลา .......... ปี และงานกันซึมหรือรอยต่อระหว่างส่วนเดิมกับส่วนต่อเติมเป็นเวลา .......... ปี นับแต่วันส่งมอบ

ข้อ 8  การบอกเลิกสัญญา

หากผู้รับจ้างหยุดงานติดต่อกันเกิน .......... วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผิดสัญญาและไม่แก้ไขภายใน .......... วันนับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา จ้างผู้อื่นทำต่อ และเรียกค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น ค่าซ่อมแซมความเสียหาย และเงินที่จ่ายเกินมูลค่างานคืนจากผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

| ลงชื่อ .......................................... ผู้ว่าจ้าง (..........................................) | ลงชื่อ .......................................... ผู้รับจ้าง (..........................................) |
| --- | --- |
| ลงชื่อ .......................................... พยาน (..........................................) | ลงชื่อ .......................................... พยาน (..........................................) |

อากรแสตมป์: สัญญาจ้างทำของต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อค่าจ้างทุก 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาท และขีดฆ่าในวันทำสัญญา สัญญาที่ติดอากรไม่ครบอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะเสียอากรให้ครบ